ЕНиР

ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ,

МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Выпуск 8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) и Нормативно-исследовательской станцией при тресте Казэлектромонтаж Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 года № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована со Всесоюзным научно-исследовательским институтом Проектэлектромонтаж (ВНИИ Проектэлектромонтаж).

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего выпуска предусмотрено выполнение работ с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с правилами устройства электрических установок и техническими условиями на производство и приемку работ.

2. Составы работ в параграфах даны в сжатом изложении с указанием основных монтажных процессов и отдельных операций, характеризующих работу.

Все вспомогательные мелкие операции, не перечисленные в составах работ (натяжка шнура при проверке правильности пробивки осей фундаментов и фундаментных плит, подготовка к работе подъемных механизмов, строповка машин и их отдельных частей), связанные с выполнением основных операций, включены в нормы и отдельной оплате не подлежат.

3. Нормами не учтено время на доставку и переноску материалов и оборудования по горизонтальному пути на расстояние св. 15 м от рабочего места и подъем оборудования на высоту св. 2 м.

4. При работах, которые производятся на высоте св. 2 м от уровня земли (при работе вне зданий) или от уровня пола (при работе в зданиях и сооружениях), нормы времени и расценки на монтаж, установку и подготовку электрооборудования к сдаче под наладку умножать на следующие коэффициенты:

| при высоте от 2 до 8 м | - 1,05 | (ВЧ-1) |
| --- | --- | --- |
| То же 8 до 15 м | - 1,1 | (ВЧ-2) |
| " " 15 до 30 м | - 1,25 | (ВЧ-3) |
| " " 30 до 60 м | - 1,4 | (ВЧ-4) |
| " " 60 до 100 м | - 1,6 | (ВЧ-5) |
| " " св. 100 м | - 1,8 | (ВЧ-6). |

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

5. Нормами и расценками настоящего выпуска предусмотрен монтаж электрооборудования в помещениях и на открытом воздухе с сухой, влажной, сырой, особо сырой, жаркой, пыльной и химически активной средой, но без взрывоопасных условий.

При монтаже электрооборудования в помещениях со взрывоопасной средой нормы времени остаются без изменения, а расценки пересчитываются исходя из ставки электромонтажника 6 разр. для  ведущего рабочего звена; тарификация остальных рабочих в звене не меняется.

6. Нормы и расценки предусматривают следующие условия производства работ: комплектное поступление в зону монтажа машин и агрегатов в соответствии с техническими условиями на поставку; фундаменты, проемы, гнезда и отверстия должны быть выполнены до начала монтажа в соответствии со строительными заданиями.

7. Нормы на установку фланцевых машин и машин с полым ротором массой до 0,25 т и других машин и агрегатов массой до 0,5 т предусматривают выполнение работ вручную или с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок).

При выполнении этих работ с применением кранов с электрическим или механическим приводом норму времени (Н. вр.) и Расц. умножать на 0,8 (ВЧ-7).

8. Нормы на установку фланцевых машин массой св. 0,25 т и других машин и агрегатов массой св. 0,5 т предусматривают выполнение работ с применением кранов с электрическим или механическим приводом.

При установке машин с помощью других подъемных приспособлений Н. вр. и Расц. умножать на следующие коэффициенты:

| Наименование работ | Масса машин | Наименование подъемных приспособлений |
| --- | --- | --- |
|  | или фундаментных плит (рам), т | кран-балки и тельферы с ручными приспособлениями | тали, полиспасты, лебедки с электроприводом без установки и снятия их |
| Установка фланцевых машин | св. 0,25 | 1,5 (ВЧ-8) | 1,7 (ВЧ-9) |
| Сборка, установка всех других машин и агрегатов, а также сборка | от 0,5 до 10 | 1,4 (ВЧ-10) | 1,6 (ВЧ-11) |
| фундаментных плит (рам) | св. 10 | - | 1,6 (ВЧ-12) |

9. При выполнении работ по установке, подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин и агрегатов на кранах Н. вр. и Расц. умножить на 1,2 (ВЧ-13).

10. Нормами не учтены следующие работы: перемещение машин и агрегатов за пределами хода моста крана, с помощью которого они монтируются, а при монтаже с помощью других подъемно-транспортных устройств (кран-балки, полиспасты, тали) - в пределах 30 м от места установки; присоединение машин к сети; устройство помостов в проемах фундаментов и устройство настилов для перемещения машин и их узлов; изготовление конструкций, кронштейнов, прокладок, подкладок, деталей крепления машин и агрегатов, изготовление и устройство защитных ограждений; сверление отверстий и нарезание резьбы в металлических основаниях под машины и агрегаты; сушка машин и агрегатов.

11. Нормы в параграфах даны в зависимости от массы, которая слагается:

по машинам - из массы самой машины, возбудителя, установленного на валу машины, салазок, рамы, анкерных болтов, плит, шкивов, шестерен, полумуфт, маховиков, стояковых подшипников и защитных кожухов;

по агрегатам - из массы машин, составляющих агрегат, рам, анкерных болтов, плит, стояковых подшипников, полумуфт, муфт и защитных кожухов.

Количество машин в агрегате определяется по числу электродвигателей и генераторов.

12. Монтаж отдельно стоящих возбудителей, тахогенераторов, центробежных выключателей, электрооборудования приводов к задвижкам технологических трубопроводов, электромагнитных и индукторных муфт скольжения нормируется отдельно по соответствующим параграфам настоящего Сборника.

13. Монтаж агрегатов, монтируемых из отдельных машин (электродвигателей и генераторов), имеющих каждая свою отдельную фундаментную плиту (или раму), нормируется как монтаж отдельно стоящей машины, а подготовка к испытанию, сдаче под наладку и включению, как агрегатов, состоящих из соответствующего количества машин.

14. Состав работ в ряде параграфов не приводится, в этих случаях нормами учтены:

При подготовке к установке машин с щитовыми подшипниками

или фланцевых, поступающих в собранном виде

1. Очистка фундаментных плит и проверка машин на отсутствие механических повреждений (проверка качества резьбы маслоуказательной арматуры, заполнения подшипников консистентной смазкой, воздушных зазоров). 2. Проверка изоляции обмоток. 3. Проверка правильности выводов и состояния щеточного механизма (коллектора и контактных колец, крепления щеточной траверсы щеток и щеткодержателей). 4. Очистка и продувка машин. 5. Смена смазки в подшипниках.

При установке машин с щитовыми подшипниками

и фланцевых, поступающих в собранном виде

1. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев. 2. Подготовка поверхности фундамента с очисткой и протиркой плиты. 3. Разметка фундамента, плиты или места установки кронштейнов и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента. 4. Проверка состояния изоляции и выводов обмоток, очистка и продувка статоров (якорей). 5. Установка и закрепление салазок или кронштейнов при готовых отверстиях. 6. Установка, выверка и закрепление машины на салазках, кронштейнах или плите; машины, собранные на фундаментной плите, монтируются вместе с плитой с установкой анкерных болтов. 7. Соединение машины с механизмом. 8. Присоединение заземления.

При установке вертикальных машин, поступающих в разобранном виде

1. Распаковка деталей машины и раскладка их в порядке, необходимом для монтажа. 2. Проверка плоскостей сопряжения с прогонкой резьбы. 3. Проверка соответствия фундамента проекту с очисткой и подготовкой его поверхности к монтажу. 4. Разметка фундамента с нанесением рисок и высотных отметок. 5. Установка, выверка и закрепление фундаментных плит с установкой анкерных болтов. 6. Установка статора в сборе с нижней крестовиной или отдельно статора и крестовины на фундаментную плиту с выверкой и затяжкой болтов. 7. Установка в статор ротора (в сборе с валом или ротора с разъемным валом). 8. Установка воздухораспределительных щитов статора и патрубков воздушных каналов с заглушками вентиляционных окон статора и крепление их. 9. Надевание верхней крестовины с креплением ее к статору. 10. Проверка сегментов подпятника в верхней крестовине и подшипников со сборкой подпятника. 11. Сборка верхнего подшипника в верхней крестовине. 12. Выверка вертикальности и равномерности радиального зазора между ротором и статором. 13. Сборка нижнего подшипника с маслохранителем. 14. Установка термосопротивлений и термосигнализаторов. 15. Установка крышки масляной ванны уплотнения масломерной арматуры. 16. Установка воздухоохладителей с креплением к статору. 17. Насадка якоря возбудителя, контактных колец и реле оборотов на вал. 18. Подготовка ротора и статора к сушке. 19. Монтаж лестниц, перил, верхнего предохранительного щита перекрытия. 20. Присоединение заземления.

При установке машин со стояковыми подшипниками

и агрегатов, поступающих в собранном виде

1. Распаковка, очистка и расконсервация машин или агрегатов. 2. Проверка состояния изоляции, обмоток и других частей машин или агрегатов. 3. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев, включая вырубку деревянных пробок. 4. Разметка фундамента и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента, включая установку конструкций (реперов) для натягивания струн. 5. Установка, выверка и закрепление машины или агрегата вместе с плитой. 6. Присоединение заземления.

При установке машин со стояковыми подшипниками

и агрегатов, поступающих в разобранном виде

1. Распаковка деталей машины или агрегата с очисткой и раскладкой в порядке, необходимом для установки. 2. Проверка соответствия фундамента проекту и правильности расположения анкерных колодцев с очисткой фундамента и плит, включая вырубку деревянных пробок. 3. Разметка фундамента и закрепление струн главной и поперечной осей фундамента, включая установку конструкций (реперов) для натягивания струн. 4. Установка, выверка и закрепление фундаментной рамы с установкой анкерных болтов, плит и подкладок. 5. Сборка машин или агрегатов с установкой, выверкой и креплением стояковых подшипников, станин, статоров и роторов (якорей). 6. Сборка, пригонка муфт и соединение агрегатов с центровкой валов и выверкой воздушных зазоров. 7. Пришабровка подшипников. 8. Окончательная выверка валов и закрепление машин или агрегатов. 9. Соединение обмоток статора, изолирование мест соединений с покрытием лаком. 10. Шлифовка коллектора и колец, установка щеточных механизмов, щеток и притирка щеток с установкой лобовых щитов. 11. Пригонка муфт и соединение машины с механизмом. 12. Присоединение заземления.

При сборке рам для машин и агрегатов

Сборка и крепление частей рамы болтами, включая чистку и выверку рамы.

При подготовке машин и агрегатов к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Продувка машин сжатым воздухом. 2. Промывка подшипников и заполнение их смазкой. 3. Проверка воздушных зазоров, свободного вращения ротора и наличия разбега. 4. Проверка всех креплений. 5. Проверка состояния изоляции машин. 6. Проверка правильности присоединения машин к сети. 7. Проверка установки щеток на нейтрали прилегания и расстановки их. 8. Опробование машин или агрегатов на холостом ходу и регулирование. 9.Установка контрольных шпилек со сверлением и развертыванием отверстий.

15. Машинисты кранов оплачиваются отдельно.

16. В составах звеньев "электромонтажники по электрическим машинам" в дальнейшем именуются для краткости "электромонтажниками".

Тарификация основных работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", а по профессии "газосварщик" - в соответствии с ЕТКС вып. 2, раздел "Сварочные работы", утвержденными 17 июля 1985 г.

§ Е23-8-1. Монтаж машин со щитовыми подшипниками,

поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Подготовка к установке и установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса машин, т, до |
|  | 0,1 | 0,5 | 10 | 0,1 | 0,5 | 10 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| " 4 " | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, т, до | Подготовка к установке машин | Установка машин переменного и постоянного тока | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переменного тока | постоян | Способ установки | переменного тока | постоян |  |
|  | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором или с возбудителем на валу | ного тока | на салазках | на кронштейнах | на раме или металлической (фундаментной) плите | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором | ного или переменного тока с возбудителем на валу |  |
| 0,05 |

0,44

0-35,4

0,64

0-51,5

0,79

0-63,6

1,8

1-45

3,4

2-74

2

1-61

0,36

0-32,8

0,54

0-49,1

0,63

| 0-57,3 | 1 |
| --- | --- |
| 0,1 |

0,67

0-53,9

0,98

0-78,9

1,2

0-96,6

2,8

2-25

6

4-83

3,5

2-28

0,37

0-33,7

0,56

0-51

0,67

| 0-61 | 2 |
| --- | --- |
| 0,15 |

0,85

0-68

1,2

0-96

1,5

1-20

3,6

2-88

8

6-40

4,6

3-68

0,39

0-33,2

0,6

0-51

0,73

| 0-62,1 | 3 |
| --- | --- |
| 0,25 |

1,1

0-88

1,5

1-20

1,9

1-52

4,6

3-68

10

8-00

5,7

4-56

0,78

0-66,3

1,2

1-02

1,4

| 1-19 | 4 |
| --- | --- |
| 0,35 |

1,6

1-28

2

1-60

5,1

4-08

10,5

8-40

6

4-80

0,82

0-69,7

1,3

1-11

1,5

| 1-28 | 5 |
| --- | --- |
| 0,5 |

2,1

1-68

5,2

4-16

11

8-80

6,5

5-20

0,87

0-74

1,6

| 1-36 | 6 |
| --- | --- |
| 0,8 |

1,2

1-02

1,7

1-45

2,1

1-79

5,9

5-02

12,5

10-63

7,4

6-29

1

0-98,5

1,5

1-48

1,8

| 1-77 | 7 |
| --- | --- |
| 1,2 |

1,3

1-11

1,9

1-62

2,3

1-96

6,9

5-87

14,5

12-33

8,5

7-23

1,1

1-08

1,7

1-67

2,1

| 2-07 | 8 |
| --- | --- |
| 2 |

1,5

1-28

2,1

1-79

2,7

2-30

9

| 7-65 | - |
| --- | --- |

11

9-35

1,5

1-48

2,3

2-27

2,6

| 2-56 | 9 |
| --- | --- |
| 3 |

1,8

1-53

2,6

2-21

3,2

2-72

11

| 9-35 | - |
| --- | --- |

14

11-90

1,9

1-87

2,8

2-76

3,4

| 3-35 | 10 |
| --- | --- |
| 5 |

2,3

1-96

3,4

2-89

4,1

3-49

16

| 13-60 | - |
| --- | --- |

19,5

16-58

2,6

2-56

4

3-94

4,7

| 4-63 | 11 |
| --- | --- |
| 7 |

2,8

2-38

4,1

3-49

5,1

4-34

20,5

| 17-43 | - |
| --- | --- |

26

22-10

3,4

3-35

5,2

5-12

6,2

| 6-11 | 12 |
| --- | --- |
| 10 |

3,6

3-06

5,3

4-51

6,4

5-44

27,5

| 23-38 | - |
| --- | --- |

35

29-75

4,6

4-53

7

6-90

8,4

| 8-27 | 13 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Примечание. Распаковка машин нормами не учтена.

§ Е23-8-2. Монтаж фланцевых машин, поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса машин, т, до |
|  | 0,1 | 0,5 | 10 | 0,15 | 0,5 | 10 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| " 4 " | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, т, до | Установка машин переменного и постоянного тока при расположении вала | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | горизонтальном | вертикальном | переменного тока | постоянного тока |  |
| 0,05 |

1,6

1-29

1,8

1-45

0,6

0-54,6

0,72

| 0-65,5 | 1 |
| --- | --- |
| 0,1 |

1,8

1-45

2,1

1-69

0,62

0-56,4

0,74

| 0-67,3 | 2 |
| --- | --- |
| 0,15 |

3,2

2-56

3,6

2-88

0,63

0-57,3

0,76

| 0-69,2 | 3 |
| --- | --- |
| 0,25 |

3,9

3-12

4,5

3-60

0,89

0-75,7

1,1

| 0-93,5 | 4 |
| --- | --- |
| 0,35 |

4,7

3-76

5,4

4-32

1,5

1-28

1,8

| 1-53 | 5 |
| --- | --- |
| 0,5 |

5,9

4-72

6,7

5-36

1,6

1-36

2

| 1-70 | 6 |
| --- | --- |
| 0,8 |

8,2

6-97

9,3

7-91

2

1-85

2,3

| 2-13 | 7 |
| --- | --- |
| 1,2 |

11

9-35

13

11-05

2,3

2-13

2,8

| 2-59 | 8 |
| --- | --- |
| 2 |

17,5

14-88

20,5

17-43

3,2

2-96

3,8

| 3-52 | 9 |
| --- | --- |
| 3 |

25

21-25

29

24-65

4,2

3-89

5

| 4-63 | 10 |
| --- | --- |
| 5 |

41

34-85

47,5

40-38

6,2

5-74

7,6

| 7-03 | 11 |
| --- | --- |
| 7 |

57

48-45

65

55-25

8,3

7-68

9,8

| 9-07 | 12 |
| --- | --- |
| 10 |

80

68-00

92

78-20

11

10-18

16

| 14-80 | 13 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

Примечания: 1. Подготовка к установке фланцевых машин нормируется по Н. вр. § Е23-8-1 с умножением их на коэффициент 1,2.

2. Распаковка машин нормами не учтена.

§ Е23-8-3. Монтаж вертикальных машин, поступающих в разобранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса машин, т, до |
|  | 5 | 100 | 100 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 | 1 |
| " 5 " | 1 | - | - |
| " 4 " | 1 | 2 | 1 |
| " 3 " | 2 | 2 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| т, до | переменного тока с коротко- замкнутым ротором | переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока | переменного тока с коротко- замкнутым ротором | переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока |  |
| 5 |

261

217-15

345

287-04

5,8

5-37

6,9

| 6-38 | 1 |
| --- | --- |
| 10 |

354

286-03

476

384-61

6,4

5-92

7,7

| 7-12 | 2 |
| --- | --- |
| 15 |

457

369-26

606

489-65

7,2

6-66

8,6

| 7-96 | 3 |
| --- | --- |
| 20 |

485

391-88

653

527-62

7,8

7-22

9,3

| 8-60 | 4 |
| --- | --- |
| 30 |

550

444-40

737

595-50

9,1

8-42

11

| 10-18 | 5 |
| --- | --- |
| 40 | - |

830

| 670-64 | - |
| --- | --- |

12,5

| 11-56 | 6 |
| --- | --- |
| 60 | - |

979

| 791-03 | - |
| --- | --- |

16

| 14-80 | 7 |
| --- | --- |
| 70 | - |

1073

| 866-98 | - |
| --- | --- |

17,5

| 16-19 | 8 |
| --- | --- |
| 85 | - |

1213

| 980-10 | - |
| --- | --- |

19,5

| 18-04 | 9 |
| --- | --- |
| 100 | - |

1331

| 1075-45 | - |
| --- | --- |

21,5

| 19-89 | 10 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

§ Е23-8-4. Монтаж машин со стояковыми подшипниками,

поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса машин, т, до |
|  | 10 | 40 | 40 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 | 1 |
| " 4 " | 1 | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 2 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| т, до | переменного | постоянного | переменного тока | постоянного или |  |
|  | тока | тока | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором | переменного тока с возбудителем на валу |  |
| 0,8 |

11,5

9-78

12,5

10-63

2,3

2-13

3,8

| 4,6 | 1 |
| --- | --- |
| 1,2 |

12

10-20

13

11-05

2,4

| 2-22 | 3-52 | 4-26 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |

15

12-75

16,5

14-03

2,5

2-31

4

3-70

4,8

| 4-44 | 3 |
| --- | --- |
| 5 |

18

15-30

19,5

16-58

2,6

2-41

4,2

3-89

5

| 4-63 | 4 |
| --- | --- |
| 7 |

21,5

18-28

23,5

19-98

2,8

2-59

4,4

4-07

5,2

| 4-81 | 5 |
| --- | --- |
| 10 |

26

22-10

28

23-80

3

2-78

4,8

4-44

5,6

| 5-18 | 6 |
| --- | --- |
| 15 |

45

36-56

49,5

40-22

3,3

3-05

5,2

4-81

6,2

| 5-74 | 7 |
| --- | --- |
| 20 |

56

45-50

61

49-56

3,5

3-24

5,7

5-27

6,8

| 6-29 | 8 |
| --- | --- |
| 25 |

66

53-63

73

59-31

3,9

3-61

6,2

5-74

7,4

| 6-85 | 9 |
| --- | --- |
| 30 |

76

61-75

84

68-25

4,2

3-89

6,7

6-20

7,9

| 7-31 | 10 |
| --- | --- |
| 40 |

97

78-81

106

86-13

4,7

4-35

7,7

7-12

9

| 8-33 | 11 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | № |

§ Е23-8-5. Монтаж машин со стояковыми подшипниками,

поступающих в разобранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Сборка рам и установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса машин, т, до |
|  | 10 | 350 | 350 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 | 1 |
| " 5 " | - | 1 | - |
| " 4 " | 1 | 1 | 1 |
| " 3 " | 2 | 2 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, | Сборка рам при | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | установке | переменного тока | постоянного | переменного тока | постоянного |  |
|  | машин постоянного или переменного тока с возбудителем на валу | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором | или переменного тока с возбудителем на валу | с коротко- замкнутым ротором | с фазовым ротором | или переменного тока с возбудителем на валу |
|  | 5 | - |

70

56-88

79

64-19

93

75-56

2,6

2-41

4,2

3-89

5

| 4-63 | 1 |
| --- | --- |
| 7 | - |

76

61-75

87

70-69

103

83-69

2,8

2-59

4,4

4-07

5,2

| 4-81 | 2 |
| --- | --- |
| 10 | - |

85

69-06

98

79-63

112

91-00

3

2-78

4,7

4-35

5,6

| 5-18 | 3 |
| --- | --- |
| 15 | - |

126

104-83

140

116-48

163

135-62

3,3

3-05

5,2

4-81

6,2

| 5-74 | 4 |
| --- | --- |
| 20 | - |

145

120-64

163

135-62

187

155-58

3,5

3-24

5,7

5-27

6,8

| 6-29 | 5 |
| --- | --- |
| 25 | - |

159

132-29

182

151-42

215

178-88

3,9

3-61

6,2

5-74

7,4

| 6-85 | 6 |
| --- | --- |
| 30 | - |

177

147-26

205

170-56

233

193-86

4,1

3-79

6,6

6-11

7,7

| 7-12 | 7 |
| --- | --- |
| 35 | - |

196

163-07

224

186-37

261

217-15

4,4

4-07

7,1

6-57

8,4

| 7-77 | 8 |
| --- | --- |
| 45 | - |

233

193-86

261

217-15

308

256-26

5,1

4-72

8,1

7-49

9,8

| 9-07 | 9 |
| --- | --- |
| 55 |

30

24-96

271

225-47

326

271-23

354

294-53

6

5-55

9

8-33

10,5

| 9-71 | 10 |
| --- | --- |
| 70 |

33,5

27-87

326

271-23

364

302-85

429

356-93

6,5

6-01

10,5

9-71

12,5

| 11-56 | 11 |
| --- | --- |
| 85 |

37,5

31-20

382

317-82

429

356-93

504

419-33

7,5

6-94

12

11-10

14

| 12-95 | 12 |
| --- | --- |
| 100 |

40

33-28

438

364-42

485

403-52

569

473-41

8,4

7-77

13,5

12-49

16

| 14-80 | 13 |
| --- | --- |
| 120 |

45

37-44

504

419-33

569

473-41

662

550-78

9,3

8-60

15,5

14-34

18

| 16-65 | 14 |
| --- | --- |
| 140 |

49,5

41-18

578

480-90

653

543-30

765

636-48

10,5

9-71

17,5

16-19

20,5

| 18-96 | 15 |
| --- | --- |
| 170 |

56

46-59

690

574-08

774

643-97

905

752-96

12,5

11-56

20,5

18-96

24,5

| 22-66 | 16 |
| --- | --- |
| 200 |

63

52-42

802

667-26

895

744-64

1045

869-44

14,5

13-41

23,5

21-74

28

| 25-90 | 17 |
| --- | --- |
| 250 |

75

62-40

979

814-53

1101

916-03

1287

1070-78

17,5

16-19

28

25-90

33,5

| 30-99 | 18 |
| --- | --- |
| 300 |

87

72-38

1166

970-11

1306

1086-59

1530

1272-96

20,5

18-96

32,5

30-06

39

| 36-08 | 19 |
| --- | --- |
| 350 |

98

81-54

1353

1125-70

1511

1257-15

1716

1427-71

23,5

21-74

39

36-08

45

| 41-63 | 20 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Примечание. Нормами предусмотрена установка машин с неразъемными статорами и станинами. При установке машин с разъемными статорами и станинами, состоящими из двух половин, Н. вр. и Расц. по гр. б, в, г табл. 2 умножать на 1,1.

§ Е23-8-6. Монтаж двухъякорных машин

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка машин и сборка рам | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 |
| " 5 " | 1 | - |
| " 4 " | 1 | 1 |
| " 3 " | 2 | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 машину

| Масса машин, т, до | Сборка рам под машины | Установка машин | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |

20

16-64

191

158-91

9,3

| 8-60 | 1 |
| --- | --- |
| 30 |

23,5

19-55

277

230-46

10,5

| 9-71 | 2 |
| --- | --- |
| 50 |

28

23-30

392

326-14

13

| 12-03 | 3 |
| --- | --- |
| 75 |

33,5

27-87

541

450-11

16

| 14-80 | 4 |
| --- | --- |
| 100 |

40

33-28

681

566-59

18,5

| 17-11 | 5 |
| --- | --- |
| 160 |

53

44-10

1021

849-47

26,5

| 24-51 | 6 |
| --- | --- |
| 200 |

63

52-42

1250

1040-00

32,5

| 30-06 | 7 |
| --- | --- |
| 250 |

75

62-40

1539

1280-45

40

| 37-00 | 8 |
| --- | --- |
| 300 |

87

72-38

1819

1513-41

46,5

| 43-01 | 9 |
| --- | --- |
| 400 |

112

93-18

2388

1986-82

61

| 56-43 | 10 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | № |

Примечание. Нормами предусмотрена установка машин с неразъемными станинами. При установке машин с разъемными станинами, состоящими из двух половин, Н. вр. и Расц. по гр. б умножать на 1,1.

§ Е23-8-7. Монтаж агрегатов, поступающих в собранном виде

Таблица 1

Состав звена

|  | Наименование работ |
| --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Установка агрегата | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
|  | Масса агрегата, т, до |
|  | 0,1 | 0,5 | 10 | 85 | 0,1 | 0,5 | 85 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| " 4 " | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |

А. ДВУХМАШИННЫЕ И ТРЕХМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса | Двухмашинные агрегаты | Трехмашинные агрегаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| агрегата, т, до | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 0,1 |

7,5

6-04

0,9

0-81,9

11,5

9-26

1,9

| 1-73 | 1 |
| --- | --- |
| 0,2 |

11

8-80

1,7

1-45

12

9-60

2

| 1-70 | 2 |
| --- | --- |
| 0,5 |

12

9-60

2,1

1-79

13

10-40

2,3

| 1-96 | 3 |
| --- | --- |
| 1 |

13

11-05

2,6

2-41

14,5

12-33

2,9

| 2-68 | 4 |
| --- | --- |
| 2 |

15

12-75

3,5

3-24

17

14-45

4

| 3-70 | 5 |
| --- | --- |
| 3 |

17,5

14-88

4,6

4-26

18,5

15-73

5

| 4-63 | 6 |
| --- | --- |
| 6 |

21,5

18-28

6,2

5-74

24,5

20-83

7

| 6-48 | 7 |
| --- | --- |
| 7 |

25

21-25

6,8

6-29

28

23-80

7,6

| 7-03 | 8 |
| --- | --- |
| 10 |

31,5

26-78

7,3

6-75

35,5

30-18

8,1

| 7-49 | 9 |
| --- | --- |
| 15 |

57

46-31

8

7-40

62

50-38

9

| 8-33 | 10 |
| --- | --- |
| 20 |

71

57-69

8,9

8-23

79

64-19

9,8

| 9-07 | 11 |
| --- | --- |
| 25 |

85

69-06

9,8

9-07

93

75-56

10,5

| 9-71 | 12 |
| --- | --- |
| 30 |

98

79-63

10,5

9-71

112

91-00

11

| 10-18 | 13 |
| --- | --- |
| 50 |

165

134-06

13,5

12-49

188

152-75

15

| 13-88 | 14 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

Б. ЧЕТЫРЕХМАШИННЫЕ, ПЯТИМАШИННЫЕ И ШЕСТИМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса агрегата, | Четырехмашинные агрегаты | Пятимашинные агрегаты | Шестимашинные агрегаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 1 |

16,5

14-03

3,2

2-96

18,5

15-73

3,8

3-52

21,5

18-28

4,1

| 3-79 | 1 |
| --- | --- |
| 2 |

18,5

15-73

4,4

4-07

21,5

18-28

5,3

4-90

24,5

20-83

5,8

| 5-37 | 2 |
| --- | --- |
| 3 |

21,5

18-28

5,6

5-18

24,5

20-83

6,8

6-29

28

23-80

7,3

| 6-75 | 3 |
| --- | --- |
| 5 |

27

22-95

7,7

7-12

31

26-35

9,3

8-60

35,5

30-18

10,5

| 9-71 | 4 |
| --- | --- |
| 7 |

31,5

26-78

8,4

7-77

36,5

31-03

10,5

42

35-70

11

| 10-18 | 5 |
| --- | --- |
| 10 |

40

34-00

9

8-33

45,5

| 38-68 | 9-71 |
| --- | --- |

52

44-20

11,5

| 10-64 | 6 |
| --- | --- |
| 15 |

71

57-69

9,8

9-07

81

65-81

12

11-10

92

74-75

13

| 12-03 | 7 |
| --- | --- |
| 20 |

89

72-31

10,5

9-71

103

83-69

13

12-03

117

95-06

14,5

| 13-41 | 8 |
| --- | --- |
| 25 |

107

86-94

12

11-10

121

98-31

14,5

13-41

140

113-75

15,5

| 14-34 | 9 |
| --- | --- |
| 30 |

126

102-38

12,5

11-56

196

159-25

15,5

14-34

219

177-94

16,5

| 15-26 | 10 |
| --- | --- |
| 40 |

170

138-13

14,5

13-41

264

214-50

17,5

16-19

277

225-06

18,5

| 17-11 | 11 |
| --- | --- |
| 85 |

341

277-06

23

21-28

601

488-31

28

25-90

637

517-56

28

| 25-90 | 12 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

§ Е23-8-8. Монтаж агрегатов, поступающих в разобранном виде

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Сборка рам и установка агрегатов | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| --- | --- | --- |
|  | Масса агрегата, т, до |
|  | 10 | 350 | 350 |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | 1 | 1 |
| " 5 " | - | 1 | - |
| " 4 " | 1 | 1 | 1 |
| " 3 " | 2 | 2 | - |

А. ДВУХМАШИННЫЕ И ТРЕХМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса агрегата, | Двухмашинные агрегаты | Трехмашинные агрегаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
| т, до | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 10 | - |

140

113-75

7,3

| 6-75 | - |
| --- | --- |

173

140-56

8,1

| 7-49 | 1 |
| --- | --- |
| 15 | - |

205

170-56

8

| 7-40 | - |
| --- | --- |

243

202-18

9

| 8-33 | 2 |
| --- | --- |
| 25 | - |

252

209-66

9,8

| 9-07 | - |
| --- | --- |

308

256-26

10,5

| 9-71 | 3 |
| --- | --- |
| 35 | - |

308

256-26

11

| 10-18 | - |
| --- | --- |

373

310-34

12

| 11-10 | 4 |
| --- | --- |
| 50 | - |

382

317-82

13,5

| 12-49 | - |
| --- | --- |

457

380-22

15

| 13-88 | 5 |
| --- | --- |
| 65 |

46,5

38-69

457

380-22

15,5

14-34

55

45-76

550

457-60

17,5

| 16-19 | 6 |
| --- | --- |
| 85 |

51

42-43

550

457-60

18,5

17-11

60

49-92

681

566-59

20,5

| 18-96 | 7 |
| --- | --- |
| 100 |

54

44-93

625

520-00

20,5

18-96

63

52-42

774

643-97

23,5

| 21-74 | 8 |
| --- | --- |
| 150 |

64

53-25

886

737-15

28

25-90

76

63-23

1073

892-74

31,5

| 29-14 | 9 |
| --- | --- |
| 200 |

75

62-40

1129

939-33

35,5

32-84

88

73-22

1381

1148-99

40

| 37-00 | 10 |
| --- | --- |
| 250 |

85

70-72

1381

1148-99

43

39-78

98

81-54

1688

1404-42

48,5

| 44-86 | 11 |
| --- | --- |
| 300 | - | - | - |

112

93-18

1996

1660-67

57

| 52-73 | 12 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Б. ЧЕТЫРЕХМАШИННЫЕ, ПЯТИМАШИННЫЕ И ШЕСТИМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Масса агрегата, | Четырехмашинные агрегаты | Пятимашинные агрегаты | Шестимашинные агрегаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| т, до | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 10 | - |

177

143-81

9

| 8-33 | - |
| --- | --- |

224

182-00

10,5

| 9-71 | - |
| --- | --- |

252

204-75

11,5

| 10-64 | 1 |
| --- | --- |
| 15 | - |

261

217-15

9,8

| 9-07 | - |
| --- | --- |

317

263-74

12

| 11-10 | - |
| --- | --- |

354

294-53

13

| 12-03 | 2 |
| --- | --- |
| 25 | - |

336

279-55

11,5

| 10-64 | - |
| --- | --- |

401

333-63

14,5

| 13-41 | - |
| --- | --- |

438

364-42

15,5

| 14-34 | 3 |
| --- | --- |
| 35 | - |

410

341-12

13,5

| 12-49 | - |
| --- | --- |

476

396-03

16,5

15-26

56

46-59

532

442-62

17,5

| 16-19 | 4 |
| --- | --- |
| 50 | - |

513

426-82

17

15-73

58

48-26

588

489-22

20,5

18-96

62

51-58

662

550-78

21,5

| 19-89 | 5 |
| --- | --- |
| 65 |

58

48-26

625

520-00

19,5

18-04

62

51-58

709

589-89

23,5

21-74

65

54-08

746

620-67

25

| 23-13 | 6 |
| --- | --- |
| 85 |

62

51-58

774

643-97

22,5

20-81

67

55-74

868

722-18

28

| 25-90 | - | - | - | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |

67

55-74

877

729-66

25

23-13

72

59-90

989

822-85

31

| 28-68 | - | - | - | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |

79

65-73

1241

1032-51

34,5

31-91

85

70-72

1399

1163-97

42

| 38-85 | - | - | - | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 |

92

76-54

1604

1334-53

44

40-70

98

81-54

1772

1474-30

53

| 49-03 | - | - | - | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 |

103

85-70

1968

1637-38

53

49-03

112

93-18

2145

1784-64

64

| 59-20 | - | - | - | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 |

117

97-34

2332

1940-22

62

| 57-35 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

В. СЕМИМАШИННЫЕ, ВОСЬМИМАШИННЫЕ, ДЕВЯТИМАШИННЫЕ И ДЕСЯТИМАШИННЫЕ АГРЕГАТЫ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 агрегат

| Количество | Масса агрегата, т, до |  |
| --- | --- | --- |
| машин в | 35 | 50 | 65 |  |
| агрегате | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску | Сборка рам | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| 7 |

60

49-92

588

489-22

20,5

18-96

64

53-25

728

605-70

24,5

22-66

69

57-41

868

722-18

28

| 25-90 | 1 |
| --- | --- |
| 8 |

62

51-58

634

527-49

22,5

20-81

68

56-58

793

659-78

27

24-98

72

59-90

933

776-26

31

| 28-68 | 2 |
| --- | --- |
| 9 |

65

54-08

690

574-08

24,5

22-66

71

59-07

858

713-86

29

26-83

76

63-23

1026

853-63

33,5

| 30-99 | 3 |
| --- | --- |
| 10 |

69

57-41

737

613-18

26

24-05

75

62-40

923

767-94

31,5

29-14

79

65-73

1119

931-01

36,5

| 33-76 | 4 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

Примечания. 1. Нормами предусмотрен монтаж агрегатов без маховиков. При наличии маховиков Н. вр. и Расц. на установку агрегатов умножать на 1,07, а при установке агрегатов с насадкой маховиков на валы - на 1,09.

2. Нормами предусмотрены неразъемные статоры и станины для двухмашинных агрегатов до 35 т включительно, для трех- и четырехмашинных агрегатов - до 85 т включительно, для пятимашинных агрегатов - до 100 т включительно. В случае поступления агрегатов с разъемными статорами и станинами менее указанной массы Н. вр. и Расц. на установку умножать на 1,1, а при поступлении агрегатов с неразъемными статорами и станинами св. указанной массы Н. вр. и Расц. умножать на 0,91.

§ Е23-8-9. Монтаж возбудителей на агрегатах

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Установка и соединение с агрегатом | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| --- | --- | --- |
|  | Масса возбудителей, т, до |
|  | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,5 | 2 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | - | - | 1 |
| " 5 " | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| " 4 " | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 возбудитель

| Наименование работ | Масса возбудителей, т, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2 |  |
| Установка и соединение с агрегатом |

3,6

2-90

5,6

4-48

6,7

5-36

7,6

6-46

8,9

7-57

11

| 9-35 | 1 |
| --- | --- |
| Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |

0,69

0-62,8

1,4

1-19

1,6

1-36

1,8

1-67

2,1

1-94

2,7

| 2-50 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | е | № |

Примечание. При установке возбудителей, поступающих в разобранном виде, Н. вр. и Расц. по строке 1 умножать на 1,5.

§ Е23-8-10. Монтаж тахогенераторов

Состав работ

При установке

1. Очистка. 2. Проверка радиального биения конца вала. 3. Установка, выверка и закрепление тахогенератора. 4. Соединение с машиной через редуктор или центробежный выключатель.

При подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Проверка состояния и комплектности тахогенератора. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка надежности заземления.

Таблица 1

Состав звена

| Профессия и разряд рабочих | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| --- | --- | --- |
|  | Масса тахогенератора, кг, до |
|  | 40 | 130 | 40 | 130 |
| Электромонтажник 5 разр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| " 4 " | - | 1 | - | 1 |
| " 3 " | 1 | 1 | - | - |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 тахогенератор

| Масса тахогенератора, кг, до | Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 |

2,1

1-69

0,67

| 0-61 | 1 |
| --- | --- |
| 100 |

3,6

2-88

0,69

| 0-58,7 | 2 |
| --- | --- |
| 130 |

4,2

3-36

0,89

| 0-75,7 | 3 |
| --- | --- |
|  | а | б | № |

§ Е23-8-11. Монтаж центробежных выключателей

Состав работ

При установке

1. Распаковка. 2. Разметка, сверление и нарезание резьбы в отверстиях. 3. Установка дополнительного валика на валу машины. 4. Установка корпуса центробежного выключателя и установка в нем центробежного выключателя. 5. Насадка шестерен на валы тахогенератора и центробежного выключателя. 6. Установка кожуха на шестернях.

При подготовке к испытанию, сдаче под наладку и пуску

1. Проверка состояния и комплектности центробежного выключателя. 2. Проверка механических частей. 3. Проверка состояния изоляции.

Электромонтажник 4 разр.

Нормы времени и расценки на 1 выключатель

| Установка | Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску |
| --- | --- |

3,6

2-84

2,8

| 2-21 |
| --- |
| а | б |

§ Е23-8-12. Монтаж электромагнитных муфт

Состав работ

При установке

1. Очистка. 2. Промывка сопрягаемых поверхностей полумуфт, шкивов, шестерен и валов керосином. 3. Насадка на вал полумуфты шестерен шкива с установкой и снятием необходимых приспособлений. 4. Забивка шпонок с подгонкой и затяжкой стопорными винтами.

При подготовке к сдаче под наладку

1. Проверка состояния и комплектности муфты. 2. Проверка зазора между якорем и корпусом с регулировкой остаточного зазора. 3. Вторичная проверка номинальным напряжением остаточного зазора.

Состав звена

Электромонтажник 5 разр. - 1

"             3   "      - 1

Нормы времени и расценки на 1 муфту

| Наименование работ | Масса электромагнитной муфты, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 |  |
| Установка |

3,2

2-58

3,8

| 3-06 | 1 |
| --- | --- |
| Подготовка к сдаче под наладку |

11

8-86

37,5

| 30-19 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | № |

§ Е23-8-13. Снятие шкивов, шестерен и полумуфт с валов и насадка их

Состав работ

При снятии

1. Снятие с вала шкива, шестерен или полумуфт, включая установку и уборку необходимых приспособлений.

При насадке

1. Сверка размеров вала и ступицы. 2. Очистка и промывка шейки вала и ступицы. 3. Проверка шпонок по канавке вала и ступицы. 4. Насадка на вал шкива, шестерен или полумуфты, включая установку и снятие приспособлений. 5. Забивка шпонок с подгонкой.

При подогреве

1. Подготовка к работе газовых горелок. 2. Покрытие детали асбестовым картоном и снятие его после подогрева.

Таблица 1

Состав звена

|  | Насадка и снятие | Подогрев |
| --- | --- | --- |
| Профессия и разряд рабочих | Масса насаживаемой детали, т, до |
|  | 0,01 | 0,035 | 0,25 | 3 | 3 |
| Электромонтажник 6 разр. | - | - | 1 | 1 | - |
| " 5 " | 1 | 1 | - | - | - |
| " 4 " | - | - | 1 | 1 | - |
| " 3 " | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Газосварщик 4 " | - | - | - | - | 1 |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 снимаемую или 1 насаживаемую деталь

| Масса | Снятие | Насадка | Подогрев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| детали, т, до |  | с подгонкой | снятых при ревизии | ацетиленокислородной горелкой |  |
| 0,004 |

0,45

0-41

0,63

0-57,3

0,37

0-33,7

0,16

| 0-12,6 | 1 |
| --- | --- |
| 0,01 |

0,83

0-75,5

1,2

1-09

0,72

0-65,5

0,2

| 0-15,8 | 2 |
| --- | --- |
| 0,035 |

1,7

1-37

2,5

2-01

1,5

1-21

0,35

| 0-27,7 | 3 |
| --- | --- |
| 0,1 |

3

2-55

4,3

3-66

2,5

2-13

0,56

| 0-44,2 | 4 |
| --- | --- |
| 0,15 |

3,3

2-81

4,8

4-08

2,8

2-38

0,62

| 0-49 | 5 |
| --- | --- |
| 0,25 |

3,8

3-23

5,5

4-68

3,2

2-72

0,69

| 0-54,5 | 6 |
| --- | --- |
| 0,4 |

6,2

5-04

8,9

7-23

5,1

4-14

0,88

| 0-69,5 | 7 |
| --- | --- |
| 0,5 |

7

5-69

10

8-13

5,7

4-63

1

| 0-79 | 8 |
| --- | --- |
| 1 |

10,5

8-53

15,5

12-59

8,7

7-07

1,7

| 1-34 | 9 |
| --- | --- |
| 1,5 |

14,5

11-78

20,5

16-66

11,5

9-34

2,3

| 1-82 | 10 |
| --- | --- |
| 2 |

18

14-63

26,5

21-53

14,5

11-78

3,1

| 2-45 | 11 |
| --- | --- |
| 2,5 |

22,5

18-28

31,5

25-59

17,5

14-22

3,7

| 2-92 | 12 |
| --- | --- |
| 3 |

26

21-13

36,5

29-66

20,5

16-66

4,5

| 3-56 | 13 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | № |

Примечания: 1. При работе при помощи ручных подъемных приспособлений при снятии и насадке деталей массой 0,1 т и более Н. вр. и Расц. умножать на 1,5. 2. При подогреве деталей паяльными лампами или на коксе Н. вр. и Расц. по гр. б и в умножать на 1,3.

§ Е23-8-14. Продораживание, шлифовка коллекторов

Состав работы

1. Снятие крышки. 2. Установка защитных ограждений и продораживание коллекторов. 3. Снятие заусенцев на пластинах. 4. Шлифовка, полировка, протирка и продувка коллекторов. 5. Установка крышки.

Электромонтажник 5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 пластин

| Длина пластин, мм, до |
| --- |
| 200 | 300 | 400 |

6,8

6-19

8,3

7-55

10,5

| 9-56 |
| --- |
| а | б | в |

§ Е23-8-15. Установка и притирка щеток

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа применяются только при замене щеток, ранее установленных при монтаже электрических машин, а также в случаях поставки машин заводом-изготовителем с непритертыми щетками.

Электромонтажник 5 разр.

Нормы времени и расценки на 100 щеток

| Состав работы | Рабочая поверхность щетки, мм2, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 150 | 350 | 500 | 700 | 1000 |  |
| Установка или замена щеток с подгонкой и присоединением гибкого кабеля |

2,9

2-64

3,6

3-28

4,1

3-73

4,8

4-37

5,6

| 5-10 | 1 |
| --- | --- |
| Притирка щеток по коллектору или кольцам, продувка коллектора или колец |

4,5

4-10

5,6

5-10

6,5

5-92

7,6

6-92

8,8

| 8-01 | 2 |
| --- | --- |
|  | а | б | в | г | д | № |